МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. А. И. ГЕРЦЕНА»

Институт информационных технологий и технологического образования

Кафедра информационных технологий и электронного обучения

по направлению “09.03.01 – Информатика и вычислительная техника”

(профиль: “Технологии разработки программного обеспечения”)

Утверждаю

Зав. кафедрой  д.п.н., проф.

___________________________

Е.З.Власова

«     » ______________ 20___ г.

ПРОЕКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

на создание программного продукта (ПП)
«Разработка CLI и веб-интерфейса для системы нагрузочного тестирования»

Студента                                              Адаменко Семёна Сергеевича                                           а

(Фамилия, имя, отчество студента)

Руководитель    Государев Илья Борисович, кандидат пед. наук, доцент кафедры информационных технологий и электронного обучения

(Фамилия, имя, отчество, ученое звание и степень, должность)

Утверждено приказом  ФГБОУ ВО «РГПУ им. А. И. Герцена» № 0104-67/03-ПР «__» _______ 20__ г.

Срок представления студентом отчета по практике на кафедру ___________________

Лист утверждения

| Должность | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- |
| Руководитель проекта |  |  |
| Заказчик |  |  |
| Разработчик |  |  |

Оглавление

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	3

1.1. Наименование системы	3

1.2. Обозначение темы разработки	3

1.3. Наименования и условные обозначения разработчика и заказчика	3

1.4. Плановые сроки разработки	3

2. НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ	3

2.1. Назначение системы	3

2.2. Цели создания системы	3

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ	3

4. ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ	4

4.1. Требования к системе в целом	4

4.1.1. Требования к структуре и функционированию системы	4

4.1.2. Требования к численности и квалификации персонала	4

4.2. Требования к функциям (задачам), выполняемым системой	4

4.3. Требования к видам обеспечения	4

4.3.1. Требования к техническому обеспечению	4

4.3.2. Требования к программному обеспечению	4

4.3.3. Требования к эргономике и технической эстетике	4

4.4. Требования к надежности	5

5. СОСТАВ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ	5

5.1. Этапы выполнения работ:	5

5.2. Состав работ на этапах: Определяются разработчиком в ходе выполнения ВКР.	6

6. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ	6

7. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ	6

В состав передаваемой документации должны входить:	6

- Техническое задание.	6

- Пояснительная записка.	6

- Руководство пользователя (CLI и Web).	6

- Руководство программиста с описанием API.	6

- Отчет об испытаниях (результаты нагрузочного теста самой системы)	6

8. ИСТОЧНИКИ РАЗРАБОТКИ	6

# 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

## 1.1. Наименование системы

Полное наименование: «Программная система нагрузочного тестирования веб-сервисов и API». Краткое наименование: «СНТ CLI/Web».

## 1.2. Обозначение темы разработки

Тема выпускной квалификационной работы: «Разработка CLI и веб-интерфейса для системы нагрузочного тестирования».

## 1.3. Наименования и условные обозначения разработчика и заказчика

Заказчик: РГПУ им. А.И. Герцена

Разработчик: Адаменко Семён Сергеевич, группа 2, подгруппа 1

## 1.4. Плановые сроки разработки

Начало работ: 14 сентября 2025 года.

Окончание работ: 08 мая 2026 года.

# 2. НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ

## 2.1. Назначение системы

Система предназначена для проведения комплексного нагрузочного тестирования веб-приложений и RESTful сервисов путем моделирования многопользовательской нагрузки и анализа показателей производительности.

## 2.2. Цели создания системы

- Автоматизация процесса создания и запуска нагрузочных тестов.

- Обеспечение возможности управления тестами как через консоль (CLI), так и через графический веб-интерфейс.

- Повышение наглядности результатов тестирования за счет визуализации метрик (время отклика, пропускная способность, ошибки).

- Снижение затрат на проверку отказоустойчивости систем по сравнению с зарубежными аналогами.

# 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ

Объектом автоматизации является процесс оценки производительности серверных приложений, включающий:

- Формирование сценариев нагрузки и конфигурацию параметров запросов.

- Эмуляцию одновременной работы большого количества пользователей (от 1000 и выше).

- Сбор, обработку и хранение данных о поведении системы под нагрузкой.

- Генерацию аналитической отчетности

# 4. ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ

## 4.1. Требования к системе в целом

### 4.1.1. Требования к структуре и функционированию системы

Система должна иметь модульную архитектуру, включающую:

- CLI-модуль: исполняемый файл для работы в ОС Windows и Linux.

- Веб-интерфейс: клиент-серверное приложение для управления через браузер.

- Серверную часть: обеспечивающую выполнение тестов и хранение данных в БД .

### 4.1.2. Требования к численности и квалификации персонала

Тестировщик/Разработчик: должен обладать навыками работы в командной строке и пониманием принципов HTTP/API.

Системный администратор: навыки развертывания серверных приложений в среде Linux.

## 4.2. Требования к функциям (задачам), выполняемым системой

Система должна обеспечивать:

- Управление тестами: создание, запуск по расписанию, настройка числа виртуальных пользователей и длительности.

- Конфигурирование: поддержка параметров через командную строку или конфигурационные файлы (JSON/YAML).

- Мониторинг и сбор метрик: фиксация времени отклика, пропускной способности и уровня ошибок в реальном времени.

- Визуализация и экспорт: отображение графиков в веб-интерфейсе и экспорт отчетов в форматe JSON.

## 4.3. Требования к видам обеспечения

### 4.3.1. Требования к техническому обеспечению

Для разработки: ПК с CPU 2.5+ ГГц, ОЗУ 8+ ГБ.

Для сервера: CPU 4+ ядра, ОЗУ 16+ ГБ .

### 4.3.2. Требования к программному обеспечению

Поддержка ОС Windows и Linux для CLI.

Веб-браузеры с поддержкой стандарта HTML5.

Использование языков программирования с поддержкой многопоточности .

### 4.3.3. Требования к эргономике и технической эстетике

CLI: наличие информативной справки (--help) и структурированного вывода.

Web: интуитивно понятная навигация и минималистичный дизайн .

## 4.4. Требования к надежности

Стабильная работа при нагрузке не менее 1000 виртуальных пользователей.

Корректная обработка сетевых ошибок без аварийного завершения работы системы.

# 5. СОСТАВ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

## 5.1. Этапы выполнения работ:

Таблица 1 – Этапы выполнения работ

| № | Наименование этапа | Срок выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Анализ требований и проектирование (эскизный проект) | 14.09.25 – 15.10.25 |
| 2 | Разработка архитектуры и технический проект | 16.10.25 – 15.11.25 |
| 3 | Реализация CLI-модуля и логики генерации нагрузки | 16.11.25 – 25.12.25 |
| 4 | Разработка серверной части и API управления | 26.12.25 – 31.01.26 |
| 5 | Разработка веб-интерфейса и модулей визуализации | 01.02.26 – 15.03.26 |
| 6 | Интеграция компонентов и системное тестирование | 16.03.26 – 31.03.26 |
| 7 | Написание документации (пояснительная записка к ВКР) | 01.04.26 – 20.04.26 |
| 8 | Подготовка к защите и предзащита | 21.04.26 – 08.05.26 |

## 5.2. Состав работ на этапах: Определяются разработчиком в ходе выполнения ВКР.

# 6. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ

Предварительные испытания: проводятся на каждом этапе разработки.

Критерии успешной приемки:

- Демонстрация работы CLI и Веб-интерфейса в связке.

- Успешное выполнение теста на 1000+ виртуальных пользователей.

- Отсутствие критических потерь данных при сборе метрик .

# 7. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ

## В состав передаваемой документации должны входить:

## Техническое задание.

## Пояснительная записка.

## Руководство пользователя (CLI и Web).

## Руководство программиста с описанием API.

## Отчет об испытаниях (результаты нагрузочного теста самой системы)

# 8. ИСТОЧНИКИ РАЗРАБОТКИ

При разработке использовались:

ГОСТ 15.016-2016 «Система разработки и постановки продукции на производство (СРПП). Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению».

Методические указания по выполнению выпускных квалификационных работ РГПУ им. Герцена.

Разработчик: _________________ / Адаменко Семён Сергеевич/

Дата: «___» __________ 2025 г.