МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. А. И. ГЕРЦЕНА»

Институт информационных технологий и технологического образования

Кафедра информационных технологий и электронного обучения

по направлению “09.03.01 – Информатика и вычислительная техника”

(профиль: “Технологии разработки программного обеспечения”)

Утверждаю

Зав. кафедрой  д.п.н., проф.

___________________________

Е.З.Власова

«     » ______________ 20___ г.

З А Д А Н И Е

НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ

технологическую (проектно-технологическую)

Студента  Адаменко Семёна Сергеевича

(Фамилия, имя, отчество студента)

Руководитель Жуков Николай Николаевич, кандидат физ.-мат. наук, доцент кафедры информационных технологий и электронного обучения

(Фамилия, имя, отчество, ученое звание и степень, должность)

Утверждено приказом  ФГБОУ ВО «РГПУ им. А. И. Герцена» № 0104-67/03-ПР «24» января 2025 г.

Срок представления студентом отчета по практике на кафедру 06 марта 2025 г

Календарный план прохождения учебной практики:

| Наименование частей работы | Форма отчетности | Срок выполнения работы |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | По плану | Фактически |
| - Инвариантная самостоятельная работа |  |  |  |
| 1.1. Освоение среды управления задачами Yougile. Изучить основные функции платформы: создание задач, распределение между сотрудниками, отслеживание статусов выполнения, аналитика по выполненным задачам. | Созданная доска (опубликовать в электронном портфолио, ссылка и QR-код в отчете). | 03.02.2025 | 05.02.2025 |
| 1.2. Исследование используемых методов в ЦБС Петроградского района. Проанализировать процессы работы с заявками, распределения задач между сотрудниками и мониторинга их выполнения. | Прочитанное техническое задание (опубликовать в электронном портфолио, QR-код в отчете) | 03.02.2025 | 04.02.2025 |
| - Вариативная самостоятельная работа (выбрать одно из заданий с одинаковыми номерами) |  |  |  |
| 2.1. Разработка Telegram-бота: - Создать шаблон проекта (слои сервиса и репозитория). - Продумать таблицы и написать миграции для базы данных. - Реализовать обработку команды `/start` (регистрация пользователей) (слои сервиса и репозитория). - Реализовать функционал просмотра заявок для администратора (слои сервиса и репозитория). - Реализовать возможность оставления заявок для библиотекарей (слои сервиса и репозитория). - Реализовать генерацию и отправку ICS-файлов администратору после назначения задачи инженеру (слои сервиса и репозитория). 2.1 Отладка и улучшение бота - Добавить автоматическую выдачу прав пользователю, если он уже зарегистрирован. - Реализовать удаление сообщений только при прохождении эндпоинта. - Добавить кнопку отмены для всех пользователей. - Реализовать логику кеша для хранения временных данных пользователя. - Удалить логику `userID`. - Провести рефакторинг: устранить избыточность и внедрить прямое логирование стандартизированными методами. - Добавить проверку прав пользователя. - Реализовать проверку прав доступа (check permission). | Ссылка на репозиторий (опубликовать в электронном портфолио, QR-код и ссылка в отчете). Ссылка на репозиторий (опубликовать в электронном портфолио, QR-код и ссылка в отчете). | 06.02.2025 | 16.02.2025 |
| 2.2. Деплой бота - Разработать Dockerfile и docker-compose для контейнеризации приложения. - Продумать и реализовать автосборку и деплой на машину при изменении в `origin`. - Создать инструкцию по развертыванию бота. | Ссылка на репозиторий (опубликовать в электронном портфолио, QR-код и ссылка в отчете). | 18.02.2025 | 04.03.2025 |
| Подготовить электронное портфолио по результатам прохождения практики | Веб-портфолио формируется как Git-репозиторий и содержит все загруженные в него результаты выполнения заданий, включая слайды. Пример репозитория: https://git.herzen.spb.ru/igossoudarev/clouds Ссылка на репозиторий дублируется в курсе Moodle https://moodle.herzen.spb.ru/course/view.php?id=6029 в разделе, посвящённом результатам практики, а также в отчёте. Отчет (текстовый документ). Отчет должен содержать все выполненные задания и ссылку на электронное портфолио. | 20.02.2025 | 04.03.2025 |

Руководитель практики ________________________________.

(подпись руководителя)

Задание принял к исполнению «03» февраля 2025  г.  _____________________ ______________

(подпись студента)